# Features Recomendadas para FlorenciaCarballo.com

Funcionalidades adicionales que mejorarían la experiencia y las ventas

El sitio actual ya tiene lo esencial: portfolio, contacto, selector de idiomas y preparación para ventas con Stripe. Estas son las mejoras que recomiendo añadir según prioridad:

Tabla de Prioridades

| Prioridad Alta | Prioridad Media | Prioridad Baja |
| --- | --- | --- |
| • Newsletter • Instagram feed • SEO básico | • Blog • Testimonios • Analytics | • Sistema de wishlists • Chat en vivo • AR para visualizar obras |

# 🔴 Prioridad Alta (Hacer en el primer mes)

## 1. Newsletter / Lista de Email

Por qué es importante:

Cuando alguien visita la web pero no compra, se va y tal vez nunca vuelva. Con un newsletter, capturás su email y podés contactarlo después cuando tengas obras nuevas, exposiciones o promociones.

Cómo implementarlo:

- Usar Mailchimp (gratis hasta 500 suscriptores) o ConvertKit

- Agregar un formulario simple en el footer: 'Recibí novedades de nuevas obras y exposiciones'

- Mandar 1 email al mes con obra destacada + link a la galería

Tiempo de implementación: 2 horas | Costo: 0€/mes

## 2. Instagram Feed en la Web

Si Florencia ya publica obras en Instagram, mostrar ese feed en la home genera confianza y contenido dinámico sin esfuerzo extra.

Cómo implementarlo:

- Usar Flockler o SnapWidget (gratis para 5-10 posts)

- Agregar una sección en index.html: 'Seguí el proceso creativo en Instagram'

- Embeber el widget (solo copiar/pegar código)

Tiempo: 1 hora | Costo: 0€/mes

## 3. SEO Básico (Para aparecer en Google)

El sitio actual tiene meta description y titles, pero le falta optimización para que Google lo encuentre cuando alguien busca 'arte impresionista Madrid' o 'cuadros para restaurantes'.

Qué hacer:

- Agregar alt text descriptivo a todas las imágenes ('Óleo impresionista de canales de Brujas por Florencia Carballo')

- Crear un archivo sitemap.xml (lo genera Netlify automáticamente)

- Dar de alta el sitio en Google Search Console

- Agregar Schema.org markup para artistas (le dice a Google que Florencia es una artista profesional)

Tiempo: 3 horas | Costo: 0€

# 🟠 Prioridad Media (Mes 2-3)

## 4. Blog / Sección 'Proceso Creativo'

Un blog simple con 1 post al mes ayuda enormemente al SEO y genera contenido que conecta emocionalmente con potenciales compradores.

Temas sugeridos:

- 'Cómo elegir arte para un restaurante'

- 'El proceso detrás de [nombre de obra]'

- 'Tendencias de color en diseño de interiores 2025'

Implementación: Agregar una página blog.html con posts en HTML. Cada post es un archivo separado.

Tiempo: 4 horas de setup + 1 hora por post | Costo: 0€

## 5. Testimonios / Reseñas

Nada vende más que la prueba social. Si un restaurante ya compró una obra y quedó feliz, ese testimonio vale oro.

Formato ideal:

"Florencia creó una obra que define completamente la atmósfera de nuestro restaurante. Los clientes siempre preguntan por el cuadro."
— María López, Casa María (Madrid)

Dónde mostrarlo: Agregar una sección en la home, justo antes del CTA final.

Tiempo: 2 horas | Costo: 0€

## 6. Google Analytics / Plausible

Para saber cuántas personas visitan la web, qué páginas ven más, desde dónde vienen, etc.

Opciones:

- Google Analytics (gratis, completo, pero complejo)

- Plausible (9€/mes, simple, respetuoso con privacidad) ← RECOMENDADO

Tiempo: 30 minutos | Costo: 0-9€/mes

# 🔵 Prioridad Baja (Futuro, si el negocio crece)

## 7. Sistema de Wishlists / Favoritos

Permitir que los visitantes guarden obras favoritas para consultarlas después.

Complejidad: Media (requiere sistema de usuarios) | Costo: 0€ pero 20+ horas de desarrollo

## 8. Chat en Vivo

Herramientas como Tawk.to o Tidio permiten chatear con visitantes en tiempo real.

Problema: Requiere atención constante. Solo útil si Florencia está dispuesta a responder mensajes todo el día.

Tiempo: 1 hora | Costo: 0-15€/mes

## 9. Realidad Aumentada (AR) para Visualizar Obras

Apps como Artland permiten que el cliente apunte con su móvil a una pared y vea cómo quedaría la obra ahí.

Realidad: Cool, pero muy poca gente lo usa. Solo vale la pena si vendes 50+ obras/año.

Costo: 30-100€/mes (servicios externos como Artplacer)

# 📋 Resumen: Plan de Acción Recomendado

Mes 1 (10 horas de trabajo total):

- Configurar Stripe Payment Links (Paso 1-3 de la otra guía)

- Newsletter con Mailchimp

- Instagram feed embebido

- SEO básico (alt text, Google Search Console)

Mes 2-3 (si las ventas van bien):

- Agregar sección de testimonios

- Setup de analytics (Plausible)

- Escribir primer post de blog

Después de 6 meses (revisar qué funcionó):

- Evaluar wishlists / chat en vivo según feedback de clientes

- Si hay 50+ ventas/año, considerar AR

💡 Nota final:

No agregues todo de golpe. Implementá una cosa a la vez, probá, medí resultados, y después pasás a la siguiente. La web ya tiene lo esencial — estas son mejoras para escalar cuando el negocio crezca.

Cualquier duda sobre cómo implementar alguna de estas features, consultame por el chat.